資料　４

H29.6.27

竹原地区における認定こども園整備計画（案）について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹原市福祉部社会福祉課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹原市教育委員会

　少子化による児童数の減少及び施設の老朽化の状況を踏まえ，就学前教育・保育の充実を図るため，竹原西保育所，中通保育所，竹原西幼稚園を統合し，子どもたちが安全に安心して過ごすことができ，保護者の就労の有無に関わらず利用ができる公立認定こども園を新設します。

計画にあたっては，子どもたちが施設で長い時間を過ごすことから，木の温かみのある空間とし，保護者の送迎時における交通対策や，近隣の方々の暮らしにも配慮した安心・安全な環境整備に努めます。

＜概　要＞

１　計画地　　　統合対象の施設利用者にとって利便性の高い，送迎しやすい場所を選定

２　敷地面積　　　約２，５００㎡～３，０００㎡

　　　　　　　　　（送迎スペース,駐車場を含む）

３　構　　造　　　木造一部鉄骨造又は鉄骨造（木質化）　２階建

４　延床面積　　　１,０００㎡程度

５　主な施設　　　乳児室,ほふく室,保育室,遊戯室,調理室,職員室,保健室等

６　定　　員　　　１２０人（予定）

７　スケジュール（案）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| １年目 | ２年目 | ３年目 | ４年目 |
| 　　　関係者調整 | 用地取得・設計 | 工事 | 　開園 |

＜参考＞

　●現在の保育所・幼稚園の規模

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 園児数（H29.5.1） | 定員 | 敷地面積 |
| 竹原西保育所 | 42人 | 90人 | 2,820㎡ |
| 中通保育所 | 48人 | 60人 | 1,206㎡ |
| 竹原西幼稚園 | 40人 | 140人 | 2,765㎡ |
| 計 | 130人 | ― | ― |

●認定こども園とは

教育・保育を一体的に行う施設で，幼稚園と保育所の両方の良さを併せ持っている施設です。

認定こども園に通っていない子どもに対しても，子育て相談や親子の集いの場の提供などの子育て支援を行います。

**就学前の教育・保育を**

**一体として捉え、一貫して提供する枠組み**

**地域における**

**子育て支援**

**就学前の子どもに教育・保育を提供**

**保護者が働いている・いないにかかわらず受け入れて、教育・保育を一体的に実施**

**すべての子育て家庭を対象に、子育て不安に対応した相談活動や親子のつどいの場の提供などを実施**

**●幼児教育**

**●３歳～就学前の子ども**

**保育所**

**就学前の教育・保育を**

**一体として捉え、一貫して提供する枠組み**

**地域における**

**子育て支援**

**就学前の子どもに教育・保育を提供**

**保護者が働いている・いないにかかわらず受け入れて、教育・保育を一体的に実施**

**すべての子育て家庭を対象に、子育て不安に対応した相談活動や親子のつどいの場の提供などを実施**

**認定こども園**

**３歳児以上の場合、保護者が働いている・いないにかかわらず、すべての子どもが利用できます。**

**０歳～５歳の年齢の違う子ども同士が共に育ちます。**

**子育て相談などの子育て支援を行い、地域の子育て家庭を支援します。**

●こども園のメリット

**就学前の教育・保育を**

**一体として捉え、一貫して提供する枠組み**

**地域における**

**子育て支援**

**就学前の子どもに教育・保育を提供**

**保護者が働いている・いないにかかわらず受け入れて、教育・保育を一体的に実施**

**すべての子育て家庭を対象に、子育て不安に対応した相談活動や親子のつどいの場の提供などを実施**

**幼稚園**

**●保育**

**●０歳～就学前の保育を必要とする子ども**

　●認定こども園の一日の流れ（イメージ）

　　　　　　7:30　　　　　9:00　　　　　　　　　　　　　　14:00　　　16:30 　　　　　　 19:00

【３～５歳児】

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| １号認定 | 登園 | 共通時間 | 降園（預かり保育） |
| ２号認定 | 順次登園 | 保育 | 順次降園　　　延長保育 |

【０～２歳児】

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ３号認定 | 順次登園 | 保育 | 順次降園　　　延長保育 |